CAMBIOS Y PRUEBAS

GrooveSpace · Accesos, experiencia 3D y cobros

Fecha del informe: 25/10/2026

Resumen ejecutivo. Se separaron las entradas de banda, administración e ingeniería por rutas propias; se retiró el acceso administrativo de la portada; se añadió una bienvenida musical y se sustituyeron los planos de instrumentos por modelos geométricos tridimensionales en una sala con iluminación y sombras. Se mantuvo Stripe Checkout para tarjeta y se endurecieron controles de API y de validación del pago.

# 1. Cambios realizados

## Rutas de acceso y navegación

La portada ya no presenta un botón o icono de acceso administrativo ni de ingeniería. El acceso de banda queda disponible desde el icono de banda.

Se crearon accesos independientes: /banda (registro, login o perfil), /administracion (panel) y /ingenieria (login y agenda). El backend conserva sus prefijos de API independientes: /api/bands, /api/staff y /api/engineers.

La sesión de banda permite ir al perfil mediante su ruta directa; cerrar sesión administrativa o de ingeniería devuelve al catálogo.

## Animación de bienvenida

Se añadió una pantalla previa al catálogo con barras de ecualizador, notas musicales y luces animadas; entrar requiere una acción explícita del usuario.

La bienvenida se recuerda durante la sesión de pestaña mediante sessionStorage e incluye adaptación a prefers-reduced-motion.

## Sala e instrumentos 3D

RoomCustomizer ahora construye instrumentos con geometría Three.js en vez de mostrar imágenes planas: modelos aproximados según el tipo de instrumento (batería, guitarra/bajo/violín, teclado, micrófono y equipo genérico).

La sala incluye piso y paredes volumétricos, paneles acústicos, iluminación ambiental/direccional, sombras suaves y selección/movimiento de modelos con el puntero.

Se conserva el guardado del layout a través del endpoint de reservas existente.

## Seguridad y pagos

Se agregaron límites de intentos para registro/login de banda y login de administración/ingeniería, cabeceras defensivas, CORS restringido a los métodos y encabezados usados por la aplicación y un límite de 1 MB para JSON.

Se mantuvo Stripe Checkout alojado: GrooveSpace no captura ni almacena los datos de tarjeta. El servidor comprueba autenticación/propiedad de reserva, estado, importe y MXN; verifica la firma y antigüedad del webhook; descarta eventos inconsistentes y evita confirmar reservas demo.

Las medidas son controles de reducción de riesgo inspirados en OWASP y PCI DSS; no son auditoría ni certificación de conformidad.

# 2. Rutas y datos de acceso

| Tipo | Ruta o prefijo | Datos de acceso |
| --- | --- | --- |
| Banda | /banda | Cuenta creada por registro: correo y contraseña de al menos 10 caracteres. |
| Administración | /administracion | Desarrollo local: admin_groove / space2026. Producción: STAFF_USERNAME y STAFF_PASSWORD. |
| Ingeniería | /ingenieria | Elegir perfil; desarrollo local: ana_groove/ana2026, mateo_groove/mateo2026, lucia_groove/lucia2026, diego_groove/diego2026. |

Nota de credenciales: los valores predeterminados son solo para desarrollo local y no deben utilizarse en producción. Producción requiere credenciales configuradas por entorno y secretos de token independientes. El README del backend contiene el inventario detallado de endpoints y nombres de variables.

# 3. Verificaciones realizadas

| Validación | Resultado |
| --- | --- |
| npm run lint (frontend) | Correcto; sin errores ni advertencias tras eliminar un parámetro sin uso. |
| npm run build (frontend) | Correcto. Vite generó el bundle de producción. |
| node --check (backend) | Correcto para app.js, paymentController.js, rateLimit.js y las rutas de bandas, administración e ingeniería. |
| Navegador: / | La pantalla musical aparece antes del catálogo; el botón de entrada muestra la portada y las salas. |
| Navegador: /banda | Se abre la pantalla de registro/login de banda. |
| Navegador: /administracion | Se abre la pantalla de acceso del panel administrativo. |
| Navegador: /ingenieria | Se abre el acceso con selector de perfil de ingeniería. |

Observación de compilación: Vite informó que el chunk separado de RoomCustomizer supera los 500 kB minificados; el build termina correctamente. Es una advertencia de tamaño, no un fallo.

# 4. Endpoints de referencia

Todos los siguientes endpoints son relativos a /api. El detalle completo de propósito, datos y autenticación está en groovespace-backend/README.md.

| Área | Endpoints principales |
| --- | --- |
| Bandas | POST /bands/register · POST /bands/login · GET /bands/engineers · GET/PATCH /bands/:bandId/profile · POST /bands/invite · POST /bands/invite/:token/members · GET /bands/all (administración). |
| Administración e ingeniería | POST /staff/login · POST /engineers/login · GET /engineers/me/schedule. |
| Reservas | POST /reservations/book · POST /reservations/demo · GET /reservations/room/:roomId · GET /reservations/:reservationId · GET /reservations/band/:bandId · PATCH /reservations/:reservationId/layout · GET /reservations/all (administración). |
| Pagos | POST /payments/checkout · GET /payments/verify/:reservationId/:sessionId · POST /payments/webhook (firma Stripe requerida). |

# 5. Archivos principales actualizados

| Componente | Cambios relacionados |
| --- | --- |
| groovespace-frontend/src/App.jsx | Selección por rutas, navegación de perfil, retiro de accesos internos del inicio e integración de bienvenida. |
| groovespace-frontend/src/components/IntroScreen.jsx y IntroScreen.css | Pantalla animada musical de entrada. |
| groovespace-frontend/src/components/RoomCustomizer.jsx | Modelos geométricos 3D y sala con iluminación/sombras. |
| groovespace-backend/src/app.js y src/middlewares/rateLimit.js | Cabeceras, configuración CORS/cuerpo JSON y límites por IP/ruta. |
| groovespace-backend/src/routes/*.js | Límites de intentos en login/registro. |
| groovespace-backend/src/controllers/paymentController.js | Validación adicional de checkout, importe/moneda, estados y firma Stripe. |
| groovespace-backend/README.md | Instalación, accesos, credenciales locales y documentación de endpoints. |

# 6. Consideraciones antes de producción

Configurar secretos persistentes y únicos, contraseñas individuales y Stripe en el modo adecuado; no desplegar credenciales predeterminadas.

El rate limiter agregado mantiene contadores en memoria del proceso; reiniciar el servidor los reinicia y no comparte estado entre varias instancias. Para producción distribuida, usar un limitador centralizado y evaluar umbrales según tráfico real.

Ejecutar en staging pruebas end-to-end de checkout exitoso/cancelado, expiración, saldo, webhooks, bloqueo/liberación de horarios y persistencia real de layout. Las validaciones informadas aquí fueron lint, build, comprobación sintáctica y navegación de interfaz; no se ejecutó una transacción real de Stripe ni una auditoría PCI.

# 7. Ampliación: dominios de correo de banda

Se actualizó el registro de bandas para componer el correo a partir del nombre elegido por la banda y un dominio disponible en un selector. Las opciones se consultan desde la API y se persisten en MongoDB; la API inicializa las opciones predeterminadas gmail.com, hotmail.com y outlook.com cuando aún no existen.

El endpoint GET /api/bands/email-domains obtiene las opciones habilitadas desde MongoDB.

En registro, el frontend envía el correo completo en el formulario multipart; el backend normaliza el correo y vuelve a comprobar sintaxis y dominio activo en la base de datos antes de guardar.

El inicio de sesión continúa aceptando correo completo, preservando compatibilidad con las cuentas existentes.

Se documentó el endpoint y el flujo en groovespace-backend/README.md. También se aclaró que OWASP A05 trata de configuración de seguridad incorrecta y no es un estándar específico de correo.

## Validaciones de esta ampliación

| Validación | Resultado |
| --- | --- |
| npm run lint (frontend) | Correcto; sin errores. |
| npm run build (frontend) | Correcto; compilación de producción completada. |
| node --check (backend) | Correcto para controlador, modelo, configuración y rutas actualizados. |
| Navegador: formulario de banda | El selector carga gmail.com, hotmail.com y outlook.com; el formulario conserva correo completo separado para login. |

Alcance de la prueba: la lista del selector se validó en navegador con respuesta de API simulada; los tres dominios permitidos y el rechazo de dominio ajeno se comprobaron con un smoke test de las reglas de validación. No se ejecutó una prueba de integración contra una instancia MongoDB en esta sesión.

# 8. Actualización: experiencia 3D de Sala E · Orquesta

Fecha de actualización: 26/10/2026

La prueba 3D ahora abre la sala que el usuario seleccionó: POST /api/reservations/demo recibe roomId (sala_estudio_a o sala_orquesta_e), valida que la sala tenga personalización habilitada y crea o recupera la reserva de demostración correspondiente a la banda autenticada. La creación limita asistentes a la capacidad configurada de la sala.

Para sala_orquesta_e, RoomCustomizer utiliza sala-estudio-e-orquesta.jpg como fondo fotográfico dentro de una escena Three.js con perspectiva, piso, laterales e iluminación. Cada instrumento registrado se representa con soporte 3D, la fotografía asociada (photoPath), el nombre visible y un modelo geométrico aproximado cuando el tipo es reconocido. Las tarjetas pueden arrastrarse y el layout continúa guardándose mediante el endpoint existente. Se eliminó el modelo genérico que parecía una bocina para instrumentos desconocidos.

## Verificaciones de esta actualización

Frontend: npm run lint — correcto.

Frontend: npm run build — correcto.

Backend: node --check en reservationController.js y catalog.js — correcto.

Navegador local: canvas Three.js de Sala E renderizado con tres instrumentos de prueba y sin errores visibles; se validaron la fotografía de la sala y las etiquetas. Las respuestas del perfil/reserva y la carga de fotos se simularon en el navegador.

No se ejecutó integración con una instancia MongoDB real ni persistencia real del layout o un cobro Stripe en esta verificación.

El README del backend documenta el cuerpo opcional del endpoint demo y el contenido visual de la Sala E. Las credenciales y las URL productivas no fueron modificadas por esta actualización.

# 9. Administración de bandas y monitor QA tipo mini SIEM

El panel de administración permite eliminar una banda con confirmación explícita. La acción elimina permanentemente el perfil, integrantes, instrumentos, imágenes, reservas y horarios asociados, incluido el historial local de pago; no solicita reembolsos ni elimina registros externos de Stripe. Antes de borrar intenta expirar sesiones de Checkout abiertas y bloquea la acción si Stripe indica un pago completado en proceso. Se usa transacción cuando MongoDB lo soporta y borrado secuencial en servidores standalone. La API valida el identificador y exige token administrativo.

Se añadieron GET /api/qa/events, GET /api/qa/events/stream (SSE) y POST /api/qa/events. El monitor está deshabilitado en producción y requiere QA_MONITORING_ENABLED=true junto con QA_INGEST_TOKEN aleatorio de al menos 32 caracteres en un entorno no productivo. El backend guarda eventos en MongoDB con expiración TTL a 30 días y emite nuevos eventos en tiempo real en la instancia activa.

Se registran solicitudes API, estados de login/registro, errores HTTP/rate limit y heurísticas para rutas sospechosas, repetición de fallos o volumen alto (180 solicitudes/minuto por IP hash). La interfaz puede registrar navegación y acción de copiar solo cuando el evaluador suministra explícitamente el token QA en sessionStorage. Se almacenan rutas y metadatos acotados, no cuerpos HTTP, contraseñas ni contenido del portapapeles; IP e identidad autenticada se pseudonimizan con HMAC. Esto es un monitor ligero, no un SIEM certificado: no puede probar quién inspeccionó DevTools o copió archivos fuente públicos, y el stream live depende de una sola instancia.

## Validación y alcance

Frontend: npm run lint — correcto.

Frontend: npm run build — correcto.

Backend: node --check sobre los 29 archivos JavaScript de src — correcto.

Prueba unitaria aislada de autorización QA: monitor apagado y producción responden 404; token ausente/incorrecto responde 401; token válido continúa.

Smoke test SIEM con persistencia simulada: login fallido, registro exitoso, umbral de 8 probes, umbral de 180 solicitudes/minuto y evento de copiar se capturaron; se confirmó que no se persiste el texto copiado.

Controlador de borrado: cascada probada con dobles aislados para modelos y archivos; confirmó la eliminación del perfil, reservas, horarios y medios. No se ejecutó contra una base de datos real ni se modificaron datos existentes.

No se probó transacción real en replica set ni reembolso/cambios en Stripe.

Configuración local habilitada: QA_MONITORING_ENABLED=true, NODE_ENV=development y secretos aleatorios privados QA_INGEST_TOKEN/QA_HASH_SECRET en groovespace-backend/.env, archivo protegido por .gitignore. Para que surtan efecto, el backend que ya estaba activo debe reiniciarse manualmente. El README incluye los comandos PowerShell para consultar el stream y activar telemetría en la pestaña QA.

# 10. Panel web de QA, corrección del ciclo y operación

Se añadió el panel web de QA en /qa (en desarrollo local: http://localhost:5173/qa). El evaluador autorizado introduce el token en un formulario y el panel valida el acceso con GET /api/qa/events?limit=1; después consume GET /api/qa/events/stream y presenta eventos en vivo, estado de conexión, filtros por severidad, marcas de tiempo, ruta, resultado HTTP y duración. El panel abre la aplicación de GrooveSpace en otra pestaña para ejecutar las pruebas.

El token no se coloca en la URL. La pestaña de pruebas lo recibe desde el panel mediante postMessage validado por origen y ventana emisora, y lo conserva en sessionStorage durante esa sesión. Se actualizó el README para indicar que QA puede operar desde el navegador, sin consola ni terminal.

Se corrigió un ciclo de recargas al abrir la pestaña de pruebas: esta anuncia que está lista solo si todavía no tiene una sesión QA y no vuelve a recargarse cuando ya recibió el mismo token y el mismo identificador de sesión.

Operación del endpoint: si el backend está apagado, el panel no puede conectarse y reporta desconexión; si el backend responde pero el monitor está deshabilitado o el entorno es producción, las rutas QA responden 404; un token ausente o incorrecto responde 401. Con backend y monitor habilitados y token válido, la consulta de eventos responde 200.

El panel de monitor y la aplicación bajo prueba son pestañas separadas para el responsable autorizado. Esto no vuelve invisible la recopilación: la organización debe informar a sus evaluadores sobre el registro de actividad. No se afirma que el navegador pueda ocultar de forma fiable la instrumentación a una inspección técnica.

## Validación de la actualización

Frontend: npm run lint ejecutado desde groovespace-frontend — correcto.

Frontend: npm run build ejecutado desde groovespace-frontend — correcto; Vite generó bundle de producción.

Navegador local: /qa abrió correctamente y presentó el formulario de acceso QA.

La autenticación del endpoint se comprobó manualmente: GET /api/qa/events?limit=1 respondió HTTP 200 con token válido; el evento previo de GET /api/health quedó persistido y consultable.

No se incluyó el valor del token QA en este informe. Como el secreto quedó visible en una selección del editor durante la conversación, se recomienda rotarlo en el .env del backend y reiniciar el backend antes de seguir usando ese secreto.

No se validó en esta actualización una sesión completa de eventos en vivo desde el navegador con credenciales reales; las pruebas de integración dependen de backend QA activo, MongoDB accesible y token válido.